Реконструкция Черкизовского пруда
04.07.2014
Вопрос: Скажите, пожалуйста, на какой стадии в данный момент находится реконструкция Черкизовского пруда. Есть ли положительная динамика в решении этого вопроса? 


Ответ: На завершение работ заключен государственный контракт от 09.12.2013 №0173200001413001005-RST с ООО «Строительная компания –Волга». Генподрядчик выполнил строительно-монтажные работы в срок до 23.06.2014 года. Закончены монтажные и пуско-наладочные работы в помещении насосной станции фонтана, очистных сооружениях и заглубленной насосной станции. Закончены работы по подключению заглубленной насосной станции очистных сооружений по постоянной схеме. Уложена брусчатка на пролетном строении пешеходного моста и выполнена окраска моста. Начаты работы по посадке деревьев и озеленению. Произведены работы по посадке 50-ти деревьев, завозится растительный грунт для организации газонов и другие работы по благоустройству территории объекта.
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